四川省房屋建筑和市政工程

工程量清单招标投标报价评审办法

第一章  总  则

第一条  为规范房屋建筑和市政工程工程量清单招标的投标报价评审行为，维护招标投标活动当事人的合法权益，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《评标委员会和评标方法暂行规定》（七部委令第12号）、《关于废止和修改部分招标投标规章和规范性文件的决定》（九部委令第23号）、《标准施工招标文件》（九部委令第56号）、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（住房和城乡建设部令第16号）、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）及相关法律、法规、规章的规定，按照我省招标投标监督管理的职责分工，结合我省实际，制定本办法。

第二条  在四川省行政区域内实行工程量清单招标的全部使用国有资金投资或者以国有资金投资为主的房屋建筑和市政工程项目投标报价的评审，适用本办法。

第三条  招标人应在招标文件中公布招标控制价的全部内容（综合单价分析表除外）。

第四条  投标报价评审工作由评标委员会中具有工程造价执业资格（注册造价工程师或具有审核资格的造价员）的评标专家（以下所称评标专家除特殊说明外专指评审投标报价的造价人员）担任。

标底或招标控制价在1000万元以上的招标项目招标人组建的评标委员会中应设立投标报价评审组，报价评审组（以下所称报价评审组在评标活动中未设立时专指本条第一款规定的成员）的人数不得少于3个。

第五条  当报价评审组的评审意见发生分歧时，以超过半数以上的报价评审组成员的意见作为判定的依据。当报价评审组成员为偶数，对判定发生分歧且均未超过半数时，应将不同评审意见提交评标委员会全体成员进行审议，由全体成员进行表决，按超过半数以上的意见作为判定的依据。

第六条  四川省建设工程造价管理总站负责开发电子辅助评标软件并在网上发布，供各方免费下载使用。电子辅助评标软件所使用的评标表格可根据实际情况进行调整。

第二章  评审程序

第七条  投标报价评审按照以下四个步骤进行：

（一）评审准备；

（二）初步评审；

（三）详细评审；

（四）是否低于成本评审。

第八条  只有通过初步评审，未被否决的投标方可进入详细评审；只有通过详细评审，未被否决的投标方可进入是否低于成本评审；只有在是否低于成本评审中，未被认定为低于成本报价竞标的投标人方可能被推荐为中标候选人或直接确定为中标人。

第九条  评标专家在评审过程中，对认为需要投标人澄清、说明或补正的事项，应由评标委员会向投标人发出书面《评标专家向投标人质疑函》（详附件1.1）进行询问。投标人的澄清、说明或补正应当采用书面形式，并由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字有效。

如果评标专家对投标人提交的澄清、说明或补正依然存在疑问，评标专家可以进一步要求澄清、说明或补正，投标人应进一步澄清、说明或补正，直至评标专家认为全部疑问得到澄清和说明。

如果投标人未按要求及时提交《评标专家向投标人质疑函》，其投标报价应予以否决。

第十条  评标专家在评审过程中，对认为需要招标人对招标文件进行解释、说明的事项，应由评标委员会向招标人发出书面《评标专家向招标人质疑函》（详附件1.2）进行询问。招标人的解释、说明应当采用书面形式，并由招标人的法定代表人或其授权的代理人签字有效。招标人的解释、说明应当合法、公平、公正，并不得改变招标文件的实质性内容。

如果招标人未按要求提交《评标专家向招标人质疑函》，评标专家可拒绝评标或按不利于招标人的方式处理，招标人承担相应责任。

第三章  评审准备

第十一条  评标专家应认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准和工期要求等，掌握评标标准和方法，熟悉评标表格的使用，如果表格不能满足评标所需时，评标专家应补充编制评标所需的表格。未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

第十二条  招标人或其委托的招标代理机构应向评标专家提供以下评标所必需的信息、数据和设备：

（一）招标文件（含图纸、工程量清单、招标答疑、澄清、补遗等资料）；

（二）未在开标会上当场拒绝的投标文件（含投标报价计价软件生成的工程文件）；

（三）开标会记录、资格预审文件及各投标人在资格预审阶段递交的资格预审申请文件（适用于已进行资格预审的）；

（四）招标控制价（含电子评标数据接口文件）或标底（如果有）；

（五）工程造价管理机构发布的工程所在地工程造价信息、计价定额、有关的法律、法规、规章、国家标准；

（六）已安装电子辅助评标软件的计算机设备（在公共资源交易中心评标时应由公共资源交易中心提供）；

（七）招标人或评标专家认为必要的其他信息和数据。

招标人或其委托的招标代理机构不得提供带有明示或暗示倾向或者排斥特定投标人的信息。

第十三条  对投标文件进行基础性数据分析和整理

在不改变投标人投标文件实质性内容的前提下，报价评审组应当采用电子辅助评标软件对投标文件进行基础性数据分析、整理和复核（简称为“清标”）（详附件2），从而发现并提取其中可能存在的对招标范围理解的偏差、投标报价的算术性错误、漏项、投标报价构成不合理、不平衡报价等明显异常问题，报价评审组对清标成果复核确认后，决定需要投标人进行书面澄清、说明或补正的问题，应形成《评标专家向投标人质疑函》。

第四章  初步评审

第十四条  投标报价初步评审包括是否高于招标控制价、造价人员签字盖执业印章、报价唯一、投标报价表格的完整性、已标价工程量清单和算术修正六个方面（详附件3）。

第十五条  投标报价是否高于招标控制价

投标人投标函中填报的金额、投标报价文件中投标总价扉页的金额（修正前）不得超过招标控制价，否则，报价评审组应否决其投标。

第十六条  报价唯一

投标报价文件（包括投标函）中的任何单价、合价或总价，不论其大写金额或小写金额均只能有一个，否则，报价评审组应否决其投标。

第十七条  投标报价表格的完整性

投标人应按招标文件的要求完整报送投标报价应有表格。若投标人遗漏对投标报价有实质性影响的表格或因投标人原因导致评标专家使用电子辅助评标软件无法打开投标报价计价软件工程文件时，报价评审组应否决其投标。对投标报价无实质性影响或对招投标双方权益无影响的表格遗漏不应作为否决投标的依据。

第十八条  造价人员签字盖执业印章

投标报价文件的扉页（仅指投标总价扉页，下同）应由编制投标报价的造价人员签字并盖执业印章。除此之外，造价人员无需在投标报价文件其他任何地方签字或盖执业印章。投标人委托工程造价咨询企业编制投标报价文件的，应在投标文件中附工程造价咨询委托合同，由注册或登记在工程造价咨询企业的造价人员签字并盖执业印章。

投标人的投标报价文件有下列情形之一的，报价评审组应当否决其投标：

（一）投标报价文件的扉页造价人员未签字或未盖执业印章的；

（二）投标人委托造价咨询企业编制投标报价文件，但投标文件中未附工程造价咨询委托合同的；

（三）投标报价文件签字盖章的造价人员为非注册或登记在投标人本单位的造价人员或非注册或登记在其委托的工程造价咨询企业的造价人员的。

第十九条  已标价工程量清单

投标人应按照招标人提供的工程量清单及其报价要求进行报价，当投标人的投标报价文件有下列情形之一的，报价评审组应当否决其投标。

（一）投标报价中工程量清单的项目编码、项目名称、项目特征（与招标人提供的工程量清单中的项目特征的实质性内容一致的除外）、计量单位、工程量与招标人提供的工程量清单不一致的；

（二）投标人未按相关规定或其持有的《四川省施工企业工程规费计取标准》证书中的规费标准计取规费的；

（三）招标文件明确了安全文明施工费金额并要求按此金额填报而投标人填报错误或未填报的；

（四）投标报价中暂列金额未按招标工程量清单中列明的金额填报的；

（五）投标报价中材料、工程设备暂估价未按招标工程量清单中列出的单价计入综合单价的；

（六）投标报价中专业工程暂估价未按招标工程量清单中列明的金额填写的；

（七）投标报价中计日工未按招标工程量清单中列明的数量进行报价的；

（八）当招标文件中确定招标人有专业工程单独发包，要求投标人提供协调服务或（和）招标人自行采购供应部分材料、工程设备，要求投标人提供保管等相关服务时，投标人未填报总承包服务费的；或当招标文件中明确要求投标人填报总承包服务费费率，投标人未填报总承包服务费费率的；

（九）未响应招标文件中对投标人投标报价其他实质性要求的。

第二十条  算术修正

报价评审组对清标中发现投标报价存在算术性错误的，应按以下原则对投标报价进行修正：

（一）当综合单价与工程量（或计算基础金额与费率）的乘积与合价不一致时，以综合单价（或费率）为准修正合价及总价，除非报价评审组认为综合单价（或费率）有明显的小数点错误，此时应以合价为准，并修正综合单价；

（二）当各单项金额相加与其合计金额不一致时，以各单项金额为准修正相应合计金额及总价。

报价评审组修正后的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格或修正后价格高于招标控制价的，报价评审组应否决其投标。

第五章  详细评审

第二十一条  详细评审的内容（详附件4）和顺序如下：

（一）单价遗漏评审

（二）综合单价评审

（三）不平衡报价评审

详细评审中上一顺序评审时被否决的投标不再进入后续内容的评审。

第二十二条  单价遗漏评审

（一）单价遗漏项目的确定

单价遗漏指分部分项工程量清单项目的单价遗漏。

投标人对招标工程量清单中的分部分项工程量清单项目的单价未填报或填报为零的，视为单价遗漏。

（二）单价遗漏项目金额计算

投标人单价遗漏项目的金额按照招标控制价相应项目的价格计算，即：

投标人单价遗漏项目的金额=∑（投标人单价遗漏项目的工程量×招标控制价相应项目的综合单价）

（三）单价遗漏的处理

当投标人单价遗漏项目的金额超过其投标总价（修正后）的1～3%时（具体偏差由招标人在招标文件中明确），报价评审组应否决其投标。

当投标人单价遗漏项目的金额未超过其投标总价（修正后）的1～3%时（具体偏差由招标人在招标文件中明确），视为投标人向招标人承诺单价遗漏项目免费，或视为其费用已分摊在工程量清单其他相关子目的单价（价格）之中。如中标，中标人应完成该项目，但该项目不得另行计价。

第二十三条  综合单价评审

综合单价的评审以保证清单项目必须的实体消耗和工程质量为目标，主要评审分部分项工程量清单项目的主要材料（工程设备）消耗量及其单价。招标人应在招标文件中附需要评审的主要材料（工程设备）表（详附件6），并明确品种、规格、质量档次等必需信息。

（一）主要材料（工程设备）消耗量评审

综合单价中的主要材料（工程设备）消耗量明显不合理时，报价评审组应向投标人提出询问，投标人对报价评审组提出的询问不能说明理由或报价评审组经评审认为其理由不成立的，报价评审组应否决其投标。

（二）主要材料（工程设备）单价评审

综合单价中的主要材料（工程设备）单价明显不合理时，报价评审组应向投标人提出询问，投标人对报价评审组提出的询问不能说明理由或报价评审组经评审认为其理由不成立的，报价评审组应否决其投标。

第二十四条  不平衡报价评审

（一） 不平衡报价项目的确定

不平衡报价项目包含分部分项工程量清单综合单价项目和措施项目。

1.分部分项工程量清单综合单价项目不平衡报价的确定

（1）当投标人的某分部分项工程量清单项目综合单价低于或高于招标控制价相应项目综合单价15～25%时（具体偏差幅度由招标人在招标文件中明确），该项目的报价视为不平衡报价。

（2）当综合单价项目的报价与投标人采取的施工方式、方法（如土石方的开挖方式、运输距离，回填土石方的取得方式及运距等类似项目）相关联时，若投标人该类项目的综合单价低于或高于招标控制价相应项目综合单价20～30%时（具体偏差由招标人在招标文件中明确），投标人应在投标报价中对该类综合单价组成作出专门说明，并在施工组织设计中编制相应的施工方式、方法。该类项目的报价是否视为不平衡报价按下列原则确定。

①投标人在投标报价中未作出说明或其说明明显不合理的，视为不平衡报价；

②投标人在其施工组织设计中未编制相应的施工方式、方法，但施工组织设计评审未否决其投标的，视为不平衡报价；

③综合单价的组成与其施工组织设计内容不对应或报价评审组经评审认为其综合单价组成不合理的，视为不平衡报价。

2.措施项目不平衡报价的确定

当投标人措施项目（安全文明施工费除外）总价低于或高于招标控制价相应价格25～35%时（对于措施项目费用占工程总造价比例较大的工程项目，上述偏差幅度可适当放宽，具体偏差由招标人在招标文件中明确），措施项目报价视为不平衡报价。

（二）不平衡报价项目金额计算

投标人不平衡报价项目的金额=∑（确定为不平衡报价的分部分项工程量清单项目综合单价×相应工程量）+确定为不平衡报价的措施项目总价

（三）不平衡报价的处理

当投标人不平衡报价项目的金额超过其投标总价（修正后）的10～20%（具体幅度由招标人在招标文件中明确）时，报价评审组应否决其投标。

当投标人不平衡报价项目的金额未超过其投标总价（修正后）的10～20%（具体幅度由招标人在招标文件中明确）时，报价评审组应在评标报告中记录，提醒招标人在签订合同时注意，并在施工过程中加强风险防范。

第六章  低于成本评审

第二十五条  启动是否低于成本评审的前提条件

当投标人投标报价中的评审价（评审价=算术修正后的投标总价-安全文明施工费-规费-专业工程暂估价-暂列金额，下同）满足下列情形之一时，报价评审组必须对投标人的投标报价是否低于成本进行评审（详附件5）：

（一）投标人的评审价低于招标控制价相应价格（招标控制价相应价格=招标控制价-安全文明施工费-规费-专业工程暂估价-暂列金额，下同）的85%。

（二）投标人的评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人（指投标文件全部内容经过详细评审而未被否决的投标人）评审价算术平均值的95%。

当投标人的评审价低于招标控制价相应价格的85%时，投标人应在投标报价中对其低报价进行说明，阐明理由和依据，并在投标文件中附相关证明材料。

第二十六条  评审及询问

报价评审组应对满足评审条件的投标报价（包括低价说明内容）进行分析，并可根据分析情况和评审需要向投标人提出询问。

报价评审组的询问必须以书面形式进行，投标人对询问的答复、澄清、解释均采用书面形式，并由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字有效。

报价评审组只能对投标报价中的相关问题向投标人提出询问并要求作出必要的澄清或说明，但澄清或说明不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

第二十七条  评估及判断

报价评审组通过对投标报价（包括低价说明内容）及投标人的答复进行分析、论证，评估，并按照下列原则判断投标人是否低于成本报价竞标。

（一）报价评审组经过对投标报价（包括低价说明）的分析、论证、评估，认为其投标报价不可行的，应认定该投标人以低于成本报价竞标。

（二）投标人对报价评审组提出的询问不能说明理由或报价评审组经评审认为其理由不能成立的，应认定该投标人以低于成本报价竞标。

（三）投标人对报价评审组提出的询问拒绝回复，或回复没有法定代表人或其授权的代理人签字的，应认定该投标人以低于成本报价竞标。

被判定为低于成本竞标的投标报价，报价评审组应否决其投标。

对满足低于成本评审条件的投标报价，报价评审组经评审认为其不低于成本的，应当书面说明理由。

第七章  投标报价评审结论的应用

第二十八条  只有通过投标报价是否低于成本评审，未被认定为低于成本报价竞标的投标人方可能被推荐为中标候选人或直接确定为中标人。

评标委员会经评审否决不合格投标后，因有效投标（指经过全部评审而未被否决的投标，下同）不足三个使得投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。招标文件对明显缺乏竞争有量化规定的，从其规定；招标文件明显缺乏竞争无量化规定的，由评标委员会认定。招标人在分析招标失败的原因并采取相应措施后，应依法重新招标。

第二十九条  当采用经评审的最低投标价法且投标未被全部否决时，评标委员会应当在有效投标中按照评标价（评标价=算术修正后的投标总价-安全文明施工费-规费-专业工程暂估价-暂列金额±折算价格）从低到高的顺序推荐中标候选人或根据招标人授权直接确定中标人（详附件7.1）。

若评标价相同时，由招标人确定中标候选人顺序或直接确定中标人。

第三十条  当采用综合评估法且投标未被全部否决时，评标委员会应当按照各有效投标人综合得分从高到低的顺序推荐中标候选人或根据招标人授权直接确定中标人（详附件7.2）。

采用综合评估法时，投标报价得分的计分规则如下：

（一）计分标准

以基准价为准，有效投标的评审价等于基准价的得满分，有效投标的评审价低于基准价的，每低1%扣0.5分，有效投标的评审价高于基准价的，每高1%扣1分，中间值用插入法进行计算，小数点后保留两位。

（二）基准价的确定

基准价＝招标控制价相应价格×k1×k2 + 各有效投标的评审价的算术平均值×k3

k1：指在计算基准价时招标控制价相应价格的下浮比例，由招标人在开标会上现场从0.95、0.94、0.93、0.92、0.91、0.90六个数据中随机抽取一个数据并作为基准价计算的依据；

k2：指招标控制价相应价格在基准价中所占权重；

k3：指各有效投标的评审价的算术平均值在基准价中所占权重。

k2+k3＝1，且k3不得小于0.4。k2和k3的设置不得少于3组（如K2=0.5、K3=0.5，K2=0.4、K3=0.6，K2=0.3、K3=0.7），具体设置的组数及其相应权重由招标人在招标文件中明确，由投标人代表在开标会上现场随机抽取确定。

第三十一条  采用综合评估法时，若投标人得分相同，评标委员会应按照评审价从低到高的顺序推荐中标候选人或直接确定中标人，若评审价再相同，由招标人确定中标候选人顺序或直接确定中标人。

第八章  附  则

第三十二条  推行并提倡电子招投标，评标中应使用电子辅助评标软件，提高评标的效率和准确性。

第三十三条  实行工程量清单招标的项目，招标人应向投标人提供工程量清单电子文档，当招标文件规定采用书面和电子标书两种形式时，应在招标文件中明确以电子标书的投标报价为准。

第三十四条  本办法“招标控制价”与“最高投标限价”同义。

第三十五条  本办法“××以内”或“低（小）于××”包含××本身，“××以上”或“高（大）于××”不包含××本身。

第三十六条  报价评审组成员未按照招标文件和本办法规定的程序和内容及要求对投标报价进行评审的，经工程造价管理机构核实并确认后，记入不良行为记录。

第三十七条  本办法由四川省住房和城乡建设厅负责解释。

附件1：质疑用表

1.1评标专家向投标人质疑函

评标专家向投标人质疑函

投标人名称：                                            编号：

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 质 疑 问 题 | （项目名称） 标段施工招标评标委员会 （经评标委员会授权的招标人代表签字或招标人加盖单位章） 年 月 日 时 分（北京时间） |
| 澄 清 内 容 | 投标人法定代表人或其授权代理人： （签字） 年 月 日 时 分（北京时间） |
| 递交方式和时间 | 请将上述问题的澄清、说明或者补正于 年 月 日 时 分（北京时间）前密封递交至 （详细地址）或传真至 （传真号码）。采用传真方式的应在 年 月 日 时 分（北京时间）前将原件递交至 （详细地址）。 |
| 结论 | 评标委员会： （签字） 年 月 日 时 分（北京时间） |

注：1.有证明材料须书面附上。

2.本表空白不够可以另行增加。

1.2评标专家向招标人质疑函

评标专家向招标人质疑函

招标人名称：                                           编号：

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 质 疑 问 题 | （项目名称） 标段施工招标评标委员会 （评标委员会主任签字） 年 月 日 时 分（北京时间） |
| 澄 清 内 容 | 招标人法定代表人或其授权代理人： （签字） 年 月 日 时 分（北京时间） |
| 递交方式和时间 | 请将上述问题的澄清、说明或者补正于 年 月 日 时 分（北京时间）前密封递交至 （详细地址）或传真至 （传真号码）。采用传真方式的应在 年 月 日 时 分（北京时间）前将原件递交至 （详细地址）。 |
| 结论 | 评标委员会： （签字） 年 月 日 时 分（北京时间） |

注：1.有证明材料须书面附上。

2.本表空白不够可以另行增加。

附件2：清标用表

2.1 与招标清单不一致的投标清单偏差记录表

与招标清单不一致的投标清单偏差记录表

投标人名称：                                         第  页 共  页

| 单项工程名称： |
| --- |
| 单位工程 | 清单编码 | 清单名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 有关疑问事项 备注 |
|  | 招标清单 | 投标清单 | 招标清单 | 投标清单 | 招标清单 | 投标清单 | 招标清单 | 投标清单 | 招标清单 | 投标 清单 |  |
| 单位工程1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价评审组成员签名：                            日期：    年   月   日

2.2分部分项工程量清单项目综合单价超过偏差幅度分析记录表

分部分项工程量清单项目综合单价超过偏差幅度分析记录表

投标人名称：                                         第  页 共  页

| 单项工程名称： |
| --- |
| 单位工程 | 项目 编码 | 项目名称 | 工程量 | 招标控制价的相应价格（元） | 投标报价的相应价格（元） | 偏差幅度（%） | 偏差幅度≥±25%的项目偏差金额(元) | 有关疑问事项备注 |
|  |  |  |  |  |  | 4=（3-2）/2×100 | 5=（3-2）×1 |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 单位工程1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |

注：偏差幅度按招标文件规定调整。

报价评审组成员签名：                             日期：    年  月  日

2.3措施项目工程量清单价格超过偏差幅度分析记录表

措施项目工程量清单价格超过偏差幅度分析记录表

投标人名称：                                        第  页 共  页

| 单项工程名称： |
| --- |
| 单位 工程 | 招标控制价的相应价格（元） | 投标报价（元） | 偏差幅度（%） | 有关疑问事项备注 |
|  | 单价措施 | 总价措施 | 小计 | 单价措施 | 总价措施 | 小计 |  |  |
|  |  |  | 3=1+2 |  |  | 6=4+5 | 7=（6-3）/3×100 |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 单位 工程1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位 工程2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位 工程3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：总价措施不包括安全文明施工费。

报价评审组成员签名：                             日期：    年  月  日

2.4安全文明施工费、规费偏差分析记录表

安全文明施工费、规费偏差分析记录表

投标人名称：                                         第  页 共  页

| 单项工程名称： |
| --- |
| 单位工程 | 安全文明施工费（元） | 规费费率（%） |
|  | 招标控制价 | 投标报价 | 应填费率 | 投标清单 |
| 单位工程1 |  |  |  |  |
| 安全文明施工费 |  |  | — | — |
| 养老保险费 | — | — |  |  |
| 失业保险费 | — | — |  |  |
| 医疗保险费 | — | — |  |  |
| 工伤保险费 | — | — |  |  |
| 生育保险费 | — | — |  |  |
| 住房公积金 | — | — |  |  |
| 单位工程2 |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |
| 单位工程3 |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |

报价评审组成员签名：                            日期：    年   月   日

2.5其他项目清单偏差分析记录表

其他项目清单偏差分析记录表

投标人名称：                                           第  页 共  页

| 单项工程名称： |
| --- |
| 单位工程 | 暂列金额（元） | 材料、工程设备暂估价（元） | 专业工程暂估价（元） | 计日工数量 | 总承包 服务费 | 有关疑问事项备注 |
|  | 招标清单 | 投标清单 | 招标清单 | 投标清单 | 招标清单 | 投标清单 | 招标清单 | 投标清单 | 招标清单 | 投标清单 |  |
| 单位工程1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价评审组成员签名：                            日期：    年   月   日

2.6 分部分项工程和单价措施项目算术修正明细记录表

分部分项工程和单价措施项目算术修正明细记录表

投标人名称：                                         第  页 共  页

| 单项工程名称： |
| --- |
| 单位工程 | 分部分项工程和 单价措施项目名称 | 工程量 | 综合单价（元） | 投标合价（元） | 修正后合价（元） | 差额（元） | 有关疑问事项备注 |
| 单位工程1 |  |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程2 |  |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |
| 差额合计 |  |
| 投标总报价（修正后的） |  |
| 差额合计占投标总报价（修正后的）的比例 |  |

报价评审组成员签名：                             日期：    年  月  日

2.7 需要评审的主要材料和工程设备分析记录表

需要评审的主要材料和工程设备分析记录表

工程名称：                                           第  页 共  页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 项目编号 | 项目名称 | 单位 | 投标消耗量 | 招标控制价（合理）消耗量 | 消耗量偏差幅度（%） | 投标价格（元） | 招标控制价的相应价格（元） | 价格偏差幅度（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 3=（1-2）/2×100 |  |  | 6=（4-5）/5×100 |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |

报价评审组成员签名：                             日期：    年  月  日

附件3：初步评审用表

3.1 投标报价是否高于招标控制价评审表

投标报价是否高于招标控制价评审表

第  页 共  页

| 序号 | 投标人名称 | 投标报价（元） （修正前） | 招标控制价（元） | 是否高于 招标控制价 | 是否通过 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | □通过 □不通过 |
|  |  |  |  |  | □通过 □不通过 |
|  |  |  |  |  | □通过 □不通过 |
|  |  |  |  |  | □通过 □不通过 |
|  |  |  |  |  | □通过 □不通过 |
|  |  |  |  |  | □通过 □不通过 |
|  |  |  |  |  | □通过 □不通过 |
|  |  |  |  |  | □通过 □不通过 |
|  |  |  |  |  | □通过 □不通过 |
|  |  |  |  |  | □通过 □不通过 |
|  |  |  |  |  | □通过 □不通过 |
|  |  |  |  |  | □通过 □不通过 |
|  |  |  |  |  | □通过 □不通过 |

报价评审组成员签名：                             日期：    年  月  日

3.2签字盖章、报价唯一等评审表

签字盖章、报价唯一等评审表

第  页 共  页

| 投标人 名称 | 签字盖章 | 报价唯一 | 投标报价表格的完整性 | 是否 通过 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 投标报价文件的扉页造价人员未签字盖执业印章 | 投标报价文件应附工程造价咨询委托合同而未附的 | 签字盖章的造价人员为非注册或登记在投标人本单位或非注册或登记在其委托的造价咨询企业的 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | □通过 □不通过 |
|  |  |  |  |  |  | □通过 □不通过 |
|  |  |  |  |  |  | □通过 □不通过 |
|  |  |  |  |  |  | □通过 □不通过 |
|  |  |  |  |  |  | □通过 □不通过 |
|  |  |  |  |  |  | □通过 □不通过 |
|  |  |  |  |  |  | □通过 □不通过 |
|  |  |  |  |  |  | □通过 □不通过 |
|  |  |  |  |  |  | □通过 □不通过 |
|  |  |  |  |  |  | □通过 □不通过 |
|  |  |  |  |  |  | □通过 □不通过 |
|  |  |  |  |  |  | □通过 □不通过 |

报价评审组成员签名：                             日期：    年  月  日

3.3 已标价工程量清单评审表

已标价工程量清单评审表

第  页 共  页

| 序号 | 投标人未按照招标人提供的工程量清单 及其报价要求进行报价的情形 | 投标人名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价中工程量清单的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量与招标工程量清单不一致的 | □ |  |
| 2 | 投标人未按相关规定或其持有的《四川省施工企业工程规费计取标准》证书中的规费标准计取规费的 | □ |  |
| 3 | 招标文件明确了安全文明施工费金额并要求按此金额填报而投标人填报错误或未填报的； | □ |  |
| 4 | 暂列金额未按招标工程量清单中列出的金额填写的 | □ |  |
| 5 | 材料、工程设备暂估价未按招标工程量清单中列出的单价计入综合单价的 | □ |  |
| 6 | 专业工程暂估价未按招标工程量清单中列出的金额填写的 | □ |  |
| 7 | 计日工未按招标工程量清单中列出的数量进行报价的 | □ |  |
| 8 | 投标人应填报而未填报总承包服务费的；或投标人应填报而未填报总承包服务费费率的 | □ |  |
| 9 | 未响应招标文件中对投标人投标报价其他实质性要求的 | □ |  |
| 结论 | □通过 □不通过 |  |

报价评审组成员签名：                             日期：    年  月  日

3.4 算术修正结果评审表

算术修正结果评审表

第  页 共  页

| 投标人 名称 | 投标报价 （修正后）（元） | 招标控制价（元） | 算术修正的 主要内容 | 是否高于 招标控制价 | 是否通过 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | □是 □否 | □通过 □不通过 |
|  |  |  |  | □是 □否 | □通过 □不通过 |
|  |  |  |  | □是 □否 | □通过 □不通过 |
|  |  |  |  | □是 □否 | □通过 □不通过 |
|  |  |  |  | □是 □否 | □通过 □不通过 |
|  |  |  |  | □是 □否 | □通过 □不通过 |
|  |  |  |  | □是 □否 | □通过 □不通过 |
|  |  |  |  | □是 □否 | □通过 □不通过 |
|  |  |  |  | □是 □否 | □通过 □不通过 |
|  |  |  |  | □是 □否 | □通过 □不通过 |
|  |  |  |  | □是 □否 | □通过 □不通过 |

报价评审组成员签名：                             日期：    年  月  日

附件4：详细评审用表

4.1单价遗漏评审表

单价遗漏评审表

投标人名称：                                           第  页 共  页

| 单价遗漏 项目编号 | 单价遗漏 项目名称 | 工程量 | 招标控制价的相应项目单价（元） | 单价遗漏项目的金额（元） | 有关疑问事项备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3=1×2 |  |
| 单价遗漏项目的金额合计 |  |  |
| 投标总价（修正后） |  |  |
| 单价遗漏项目的金额占投标总价（修正后）的比例 |  |  |
| 结 论 | □通过 □不通过 |

报价评审组成员签名：                             日期：    年  月  日

4.2综合单价评审表

4.2.1主要材料（工程设备）消耗量评审表

主要材料（工程设备）消耗量评审表

投标人名称：                                        第  页 共  页

| 消耗量明显不合理的主要材料（工程设备）名称 | 项目编号 | 项目名称 | 投标消耗量/单位 | 招标控制价（合理）消耗量/单位 | 有关疑问事项备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 结 论 | □通过 □不通过 | □通过 □不通过 |

报价评审组成员签名：                             日期：    年  月  日

4.2.2主要材料（工程设备）单价评审表

主要材料（工程设备）单价评审表

投标人名称：                                        第  页 共  页

| 单价明显不合理的主要材料（工程设备）名称 | 项目编号 | 项目名称 | 投标单价（元） | 招标控制价的相应价格（元） | 有关疑问事项备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 结 论 | □通过 □不通过 | □通过 □不通过 |

报价评审组成员签名：                             日期：    年  月  日

4.3需要评审的主要材料（工程设备）品种、规格、质量档次偏差表

需要评审的主要材料（工程设备）品种、规格、质量档次偏差表

工程名称：                                            第  页 共  页

| 序号 | 投标清单中材料（工程设备）名称、品种、规格、型号、质量档次 | 招标清单中材料（工程设备）名称、品种、规格、型号、质量档次 | 投标清单是否符合招标清单要求 | 有关疑问事项备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 结论 | □通过 □不通过 |

报价评审组成员签名：                             日期：    年  月  日

4.4不平衡报价评审表

4.4.1分部分项工程清单不平衡报价评审表

分部分项工程清单不平衡报价评审表

投标人名称：                                         第  页 共  页

| 序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 存在不平衡的价格（元） | 招标控制价的相应价格（元） | 单价差值（元） | 偏差幅度 （%） | 工程量 | 差额小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3=2-1 | 4=3/2×100 | 5 | 6=5×3 |
| 分部分项工程清单不平衡报价项目的金额合计 |  |
| 投标总价（修正后） |  |
| 分部分项工程清单不平衡报价项目的金额合计占投标总价（修正后）的比例% |  |
| 结 论 | □通过 □不通过 |

注：如招标清单将单价措施项目列入分部分项清单时，相应单价措施纳入本表评审。

报价评审组成员签名：                            日期：    年  月  日

4.4.2措施项目清单不平衡报价评审表

措施项目清单不平衡报价评审表

投标人名称：                                         第  页 共  页

| 序号 | 项目名称 | 存在不平衡的价格（元） | 招标控制价的相应价格（元） | 差值（元） | 偏差幅度 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3=2-1 | 4=3/2×100 |
| 1 | 单价措施 |  |  |  |  |
| 2 | 总价措施 |  |  |  |  |
| 措施项目清单不平衡报价项目的金额合计 |  |
| 投标总价（修正后） |  |
| 措施项目清单不平衡报价项目的金额合计占投标总价（修正后）的比例% |  |
| 结 论 | □通过 □不通过 |

注：如招标清单将单价措施项目列入分部分项清单时，相应单价措施不纳入本表评审。

报价评审组成员签名：                            日期：    年  月  日

附件5：低于成本评审用表

5.1低于成本记录表

低于成本记录表

项目名称：                                            第  页 共  页

| 序号 | 投标人名称 | 评审价（元） | 招标控制价的相应价格（元） | 评审价低于招标控制价的相应价格的幅度（%） | 所有投标人评审价算术平均值（元） | 评审价低于所有投标人评审价算术平均值的幅度（%） | 是否质疑 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 3=（2-1）/2×100 |  | 5=（4-1）/4×100 |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |

注：所有投标人指经过详细评审而未被否决的投标人。

报价评审组成员签名：                             日期：    年  月  日

5.2低于成本评审表

低于成本评审表

投标人名称：                                         第  页 共  页

| 项目名称 | 评审价低于招标控制价的相应价格的幅度（%） | 评审价低于有效投标人评审价算术平均值的幅度（%） | 有关疑问事项备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需投标人澄清和说明的主要事项概要： |  |
| 投标人澄清、说明、补正和提供进一步证明的情况说明： |  |
| 评审结论 | □低于成本 □不低于成本 |  |
| 评审意见概要 |  |  |
| 报价评审组成员签名 | 年 月 日 |  |
| 评标委员会全体成员签名 | 年 月 日 |  |

附件6：需要评审的主要材料（工程设备）表

需要评审的主要材料（工程设备）表

工程名称：                                           第  页 共  页

| 序号 | 材料编码 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表由招标人在招标文件中明确材料编码以外的内容。

附件7：报价评审结果汇总表

7.1采用经评审的最低投标价法报价评审结果汇总表

采用经评审的最低投标价法报价评审结果汇总表

项目名称：                                            第  页 共  页

| 序号 | 投标人 名称 | 初步评审 | 详细评审 | 低于成本评审 | 评标价（元） | 排序（评标价由低至高） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 通过 | 未 通过 | 通过 | 未 通过 | 通过 | 未 通过 |  |  |  |

报价评审组成员签名：                             日期：    年  月  日

7.2采用综合评估法报价评审结果汇总表

采用综合评估法报价评审结果汇总表

项目名称：                                            第  页 共  页

| 序号 | 投标人 名称 | 基准价 （元） | 其中 | 有效投标的评审价（元） | 报价得分 | 综合得分 | 排序 （综合得分由高至低） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 招标控制价相应价格（元） | 各有效投标的评审价的算术平均值（元） | K1 | K2 | K3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1=2×4×5+3×6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |

报价评审组成员签名：                             日期：    年  月  日